**GMINA WOJKOWICE**

**Z SIEDZIBĄ ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO**

**UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE**

**tel. (32) 769-50-66, fax (32) 769-50-73**

**http://www.wojkowice.4bip.pl**

**e-mail: j.malczewska@wojkowice.pl**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(W SKRÓCIE: SIWZ)**

**dla zamówienia o nazwie:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

**KODY CPV**

**45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,**

**45100000-8** **Przygotowanie terenu pod budowę,**

**45340000-2**  **Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,**

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych**

**lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,**

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,**

**45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych**

**i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,**

**45232452-5**  **Roboty odwadniające**

**45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego**

**35125300-2**  **Kamery bezpieczeństwa**

**ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)**

Gmina Wojkowice

z siedzibą organu zarządzającego

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 Wojkowice

zwana dalej „Zamawiającym”

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną w dalszej części „**ustawą**”. Postępowanie dotyczy przedmiotu zamówienia o wartości mniejszej niż 5 186 000 euro. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

**ROZDZIAŁ III. OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zadania:

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29 - na działce o numerach 1026/2, 332/2, 333/9, 335 obręb Wojkowice w skład, której wchodzą:

a) budowa boiska do gry w piłkę nożną o polu gry 28 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wysokim ogrodzeniem (piłko chwytami) oraz oświetleniem i monitoringiem,

b) budowa boiska wielofunkcyjnego o polu gry 17 m x 21 m do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,

c) budowa placu zabaw,

d) budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boisk, z dachu szkoły i chodników,

e) przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydrantu podziemnego,

f) budowa przyłącza wodociągowego do budynku szkoły,

g) budowa zjazdu z ul. Proletariatu,

h) budowa 12 miejsc postojowych,

i) budowa dróg dojazdowych do projektowanego kompleksu sportowego,

j) budowa ciągów dla pieszych.

Boisko do piłki nożnej - nawierzchnia z trawy syntetycznej, przepuszczalna.

Boisko do siatkówki i koszykówki – nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, typu natrysk (dopuszcza się nawierzchnię dwuwarstwową) min. gr.1,3cm. Podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa gr. min. 2cm typu ET lub inna równorzędna.

Pod nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz nawierzchnie poliuretanowe projektuje się podbudowę z polipropylenowych paneli systemowych spełniającą rolę podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji.

- Panele muszą spełniać funkcję nawierzchnio – podbudowy, zatem nawierzchnia właściwa boiska wielofunkcyjnego wykonana z poliuretanu musi być ułożona zgodnie z jej technologią bezpośrednio na panelach systemowych.

- System musi posiadać badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych.

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań podbudowy i odwodnienia/drenażu boisk i placu zabaw, nie dopuszcza się powierzchniowego odwodnienia boisk i placu zabaw.**

Przykładowe rozwiązanie podbudowy przepuszczalnej:

- warstwa ET – gr. 3,5cm

- warstwa miału kamiennego frakcji 0-4mm – gr. 4cm

- warstwa tłucznia frakcji 4-31,5mm – gr. 15cm

- warstwa tłucznia frakcji 31,5-63mm – gr. 25cm

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 30cm

Przykładowe rozwiązanie drenażu:

- ułożenie geowłókniny drenarsko-separującej;

- wykonanie podsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm;

- montaż rur drenarskich ø126/113 PVC-u, karbowanych, perforowanych na całym obwodzie, o sztywności obwodowej SN-5 (L = 36,0 m) oraz systemowych kształtek (zaślepki, dołączniki), rozstaw rur drenarskich co 4m

- montaż dwóch systemowych studzienek drenarskich, inspekcyjnych DN600, osadnikowych (ślepa kineta z PP, odcinek trzonowej rury karbowanej z PP SN-4, teleskopowy adapter do włazów, właz żeliwny typu lekkiego A15 DN600 mm, systemowe podłączenia "in-situ");

- oznakowanie trasy drenażu;

- wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm, o grubości min. 25 cm wokół rur;

- wykonanie obsypki piaskowej studni drenarskich;

-  montaż dla każdego boiska i placu zabaw, kompletnego systemowego odmulacza (separatora piasku) z PE o średnicy 1320 mm i pojemności czynnej 1000 l wraz ze studzienką włazową DN1000, otworem włazowym DN600 i włazem żeliwnym typu lekkiego A15/600 z zamknięciem;

Powyższe rozwiązania są przykładowe należy je dostosować do warunków terenowych

i geotechnicznych.

W przypadku wykonania alternatywnego rozwiązania podbudowy lub odwodnienia na wykonawcy spoczywa **obowiązek i koszty wykonania dokumentacji zamiennej** wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Projekt bezwzględnie należy **uzgodnić z Nadzorem Autorskim i Inwestorem**.

Boiska zostaną zabezpieczone wysokim ogrodzeniem o wysokości 6 m i 4 m, w którym przewidziano dwie furtki oraz dwie bramy przejazdowe. Na południe od boiska do piłki nożnej zaprojektowano trybunę stalową dwurzędową na 66 miejsc oraz stojaki na rowery.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

**BILANS TERENU:**

**Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej - 1562,96 m2**

**Powierzchnia płyty boiska nawierzchni z poliuretanu - 544,14 m2**

w tym nawierzchnie sportowe: - 370,14m2

w tym nawierzchnie placu zabaw: - 174,00 m2

**Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - 1014,52 m2**

**Dokumenty na potwierdzenie spełnienie wymagań technicznych podbudowy z paneli polipropylenowych :**

• karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej podbudowy z paneli polipropylenowych,

• badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych,

• atest PZH lub równoważny dotyczący paneli polipropylenowych,

• karta gwarancyjna potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta

na dostarczony system paneli polipropylenowych.

**Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące:**

**1) nawierzchni z trawy syntetycznej:**

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.fifa.com)).

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4.

d) Kartę techniczną maty elastycznej oraz jego próbkę.

e)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

g) Certyfikat potwierdzający, że producent oferowanej nawierzchnie posiada aktualny status FIFA Preferred Producer.

**2) nawierzchni poliuretanowej (boisko):**

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**3) nawierzchni poliuretanowej (plac zabaw):**

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tą nawierzchnię.

**UWAGI:**

* Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
* Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów.
* Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót budowlanych obowiązują: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – wydawnictwa „Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.
* W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
* Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.
* W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.
* Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami oraz uwzględniać Specyfkacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzoną dla całości przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym   
i wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących **załącznik nr 8** do specyfikacji.

**ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości **10%** wartości zamówienia podstawowego.

W przypadku, gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej.

**ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

**ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU**

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

**ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
   2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt 5.2. SIWZ - **Inne oświadczenia i dokumenty** – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

**Uwaga 1:**

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b powyżej) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających ofertę wspólną.

* 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
  2. **Każdy** z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1., 1.2. (odpowiednio 1.3, 1.4) oraz 5.3. SIWZ.
  3. **Wspólnie** Wykonawcy tworzący jeden podmiotmogą złożyć dokumentywymienione w rozdz. XII pkt 2. ppkt 2.2.a); ppkt 2.3. a) SIWZ.

**Uwaga 2:**

Wspólne złożenie dokumentów, o których mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);

* 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólnąmogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie przez Pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym

jako pełnomocnik pozostałych.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio **załącznik nr 1 – formularz oferty** w zakresie dotyczącym podwykonawców**.**

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

2.1.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.

2.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane zastosowanie mają przepisy art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy uwzględnione w postanowieniach wzoru umowy w tym zakresie.

**ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonywania przedmiotu umowy – **15 listopada 2016r.**

**ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW;**

**INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY**

**1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.**

**W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:**

1.1. **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z **załącznikiem nr 2 do SIWZ**;

1.2. **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin określony w pkt 1.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

**2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:**

* 1. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,**

**jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**– nie dotyczy.**

* 1. **posiadania wiedzy i doświadczenia.**

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie) wykonał należycie, co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą

na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni z

trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i odwodnieniem boiska o wartości

brutto minimum **300 000,00 zł** oraz załączy dokumenty, że roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie) wykonał należycie co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą

na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni

syntetycznej z poliuretanu wraz z oświetleniem i odwodnieniem boiska |o

wartości brutto minimum **500 000,00 zł** oraz załączy dokumenty, że roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Roboty określone w pkt 2.2.a) oraz 2.2.b) mogą wchodzić w skład jednego zamówienia.

c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowalną polegającą na przebudowie lub budowie drogi, placu, chodnika - w technologii nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. **600 m2** oraz załączy dokumenty, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:**

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ**) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których wyżej mowa są:

- poświadczenia;

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

Dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pod pojęciem „najważniejszych robót” Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z oświetleniem i odwodnieniem boiska oraz na przebudowie lub budowie drogi, placu, chodnika - w technologii nawierzchni z kostki betonowej o wartości i ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.

**Uwaga 3:**

W przypadku, gdy Zamawiający - Gmina Wojkowice jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2.a), pkt 2 ppkt 2.2.b) i pkt 2 ppkt 2.2.c) SIWZ a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których powyżej mowa.

**2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi

do wykonania niniejszego zamówienia tj.

* 1. **kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej** **bez ograniczeń** zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,

b) **kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,

c) **kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń** zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (1.01.1995r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

**W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:**

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt. 2.3.a), pkt. 2. ppkt. 2.3.b) i w pkt. 2 ppkt. 2.3.c) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie **z załącznikiem nr 5 do SIWZ**;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie **z załącznikiem nr 6 do SIWZ**.

**2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej** – **nie dotyczy**

1. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.1. do 2.4.** oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne **z załącznikiem nr 3 do SIWZ.**
2. **Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.**

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

**Zobowiązanie takie należy złożyć w formie pisemnej, sporządzonej przez podmiot udostępniający zasoby.**

4.1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 2 ppkt 2.2. do 2.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.2. Żądanie dokumentów jak wyżej nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia.

1. **Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.**
   1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie **z załącznikiem nr 1 do SIWZ**.
   2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**
   3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie **z załącznikiem nr 6 do SIWZ.**

**Uwaga 4:**

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

**Uwaga 5:**

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia na walutę polską stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć (uzupełnić/złożyć) w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj.   
w formie pisemnej (zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

**ROZDZIAŁ XIV. INFROMACJA NA TEMAT ZEBRANIA WYKONAWCÓW**

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**ROZDZIAŁ XV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

**Julita Malczewska**

**Ilona Nowak**

**ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert

w wysokości: **20 000,00 zł.** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

**Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.**

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska).

**Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie.**

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zostanie ono uznane za skuteczne złożone, jeśli do godziny **10:00 w dniu 25 kwietnia 2016 r**. rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.

Numer konta, na które należy wpłacać wadium w formie pieniądza:

**ING Bank Śląski S.A. O/Będzin 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227**

4. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta Wojkowice w terminie do godziny 10:00 dnia

**25 kwietnia 2016 r.**

5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej winno być dołączone do oferty.

6. Wykonawca, który nie wniósł we wskazanym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

**ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

**ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** **do SIWZ**.
2. Do oferty należy dołączyć:

2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

* 1. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

2.4.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3. Każdy Wykonawca może złożyć na każde z zadań tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
   1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski **– nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona zgodnie z wymogiem podanym w pkt. 4 niniejszego rozdziału.**

4.2.Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**

4.6.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

1. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
3. koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

|  |
| --- |
| **GMINA WOJKOWICE**  **UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A**  **42-580 WOJKOWICE**  Oferta do przetargu nieograniczonego na:  **Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**  **w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**  - Nie otwierać przed **25 kwietnia 2016 r.** godz. **10:15** |

1. koperta wewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
   1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”**.
   2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

**ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i wymagań Zamawiającego – **cena ryczałtowa**.

Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we

wzorze umowy.

1. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: **łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto -** w rozbiciu na cenę (netto) + należny podatek VAT.
2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku.

**ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice – parter – Kancelaria (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice), nie później niż do **dnia 25 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00.**
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 25 kwietnia 2016r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice), w sali nr 18.

**ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium** |
| 1 | Cena (brutto) | **96,00%** |
| 2 | Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane | **4,00%** |
| Razem: | | **100,00%** |

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

1) dla kryterium - cena (X1)

skala pkt.: 0-100

najniższa oferowana cena

(X1) ilość pkt. przyznana danej ofercie = ------------------------------------------ x 100 pkt x 96%

badana cena

2) dla kryterium - gwarancja (X2)

okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

(X2) ilość pkt. przyznana danej ofercie =------------------------------------------------x 100 pkt x 4%.

najkorzystniejszy oferowany termin wykonania

**Uwaga 6:**

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi **36 miesięcy.**

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podania gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za każde 12 miesięcy udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 2 punkty.

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 4 punkty za okres gwarancji Wynoszący 60 miesięcy.

   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów  **X = (X1 x 96%) + (X2 x 4%)**

gdzie:

**X** - łączna ilość punktów przyznana danej ofercie,

**X1, X2** - ilość punktów uzyskana w danym kryterium

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających

    odrzuceniu uzyska największą ilość punktów.

**Uwaga 7:**

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

**ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH**

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

**ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY**

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umowy (**załącznik nr 7 do SIWZ).**

1.1 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3**.** W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

4. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku innego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej - 100 000,00 zł.

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będą:

**Ilona Nowak, Julita Malczewska**

**ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy **działu VI ustawy** – Środki ochrony prawnej (**art. 179 – 198 g ustawy**)**.**

**ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

**Integralną częścią SIWZ stanowią następujące załączniki:**

**- Załącznik nr 1 –** Formularz oferty,

**- Załącznik nr 2 –** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

**- Załącznik nr 3 –** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy,

**- Załącznik nr 4** - Wykaz wykonanych robót budowlanych,

**- Załącznik nr 5 –** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

**- Załącznik nr 6 –** Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ,

**- Załącznik nr 7 -** Wzór umowy.

**- Załącznik nr 8 –**  Dokumentacja techniczna ( projekty budowlane, przedmiary robót

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

**Zatwierdził:**

**B U R M I S T R Z**

**mgr Tomasz Szczerba**

………………………

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (firma) Wykonawcy(\*)** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr regon** | **Telefon** | **Faks** | **E-mail** |
|  |  |  |  |

1. **Cena ofertowa zamówienia** (podana cyfrowo):

**Cena ofertowa ryczałtowa w łącznej wysokości** - \_\_\_\_\_\_ złotych netto (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_złotych (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł);

**łącznie brutto wynosi - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł** (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł).

1. **Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane - ….............................. miesięcy.**
2. **Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia -**  **…………….2016r.**
3. **Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.**

**Niniejszym oświadczam, że:**

* zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
* zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go

bez zastrzeżeń;

* przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
* jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert

podanego w SIWZ;

* jestem świadom formalności, których muszę dopełnić w celu podpisania umowy, jeżeli

moja oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

**8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Część/zakres zamówienia** | **Nazwa (firma) podwykonawcy(\*\*)** |
|  |  |
|  |  |

9. Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia ...................... ......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

***\*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.***

***\*\*Uwaga: nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.***

…………………………

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 2**

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

* mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

oświadczam/y, że

**- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).**

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

…......................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

na podstawie art. 44 ustawy oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

….................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 4**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót - zakres rzeczowy robót** | **Miejsce wykonania robót** | **Wartość wykonanych robót** | **Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

….................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 5**

**WYKAZ OSÓB**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię Nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe.**  **Należy podać:**  **- nr uprawnień,** | **Zakres wykonywanych przez nie czynności przy realizacji niniejszego zamówienia** | **Podstawa do dysponowania**  **daną osobą** |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.**

*- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

…...........…………..

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.16.2016**

oświadczam/y, że:

- **należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*:

1. …………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………..………
3. …………………………………………………………………………… ……
4. ………………………………………………………………… ………………

**lub**

- **nie należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)\*:

*- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 7**

**UMOWA NR WIO.272.16.2016**

W dniu **…………………..**.w Wojkowicach pomiędzy:

**Gminą Wojkowice** z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, REGON: 276257541, NIP: 625-24-49-323, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice - **Tomasza Szczerbę,**

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - **Marka Skrobka**

zwaną w treści umowy **„Zamawiającym”**

**a**

**………………………………………………………………………………………………..**

**………………………………………………………………………………………………..**

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

zawarta została, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zwaną dalej „Ustawą”, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr **……………….** z dnia **………………**. i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej **„roboty”**) składające się na zadanie inwestycyjne pod nazwą **„Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach,**

**ul. Jana III Sobieskiego 29.**

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29 - na działce o numerach 1026/2, 332/2, 333/9, 335 obręb Wojkowice w skład, której wchodzą:

a) budowa boiska do gry w piłkę nożną o polu gry 28 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wysokim ogrodzeniem (piłko chwytami) oraz oświetleniem i monitoringiem,

b) budowa boiska wielofunkcyjnego o polu gry 17 m x 21 m do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,

c) budowa placu zabaw,

d) budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boisk, z dachu szkoły i chodników,

e) przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydrantu podziemnego,

f) budowa przyłącza wodociągowego do budynku szkoły,

g) budowa zjazdu z ul. Proletariatu,

h) budowa 12 miejsc postojowych,

i) budowa dróg dojazdowych do projektowanego kompleksu sportowego,

j) budowa ciągów dla pieszych.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach **załącznik nr 8 do SIWZ** oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

**Oświadczenia Wykonawcy**

**§ 2**

Wykonawca oświadcza, iż:

* posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na należyte wykonanie wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności na prawidłowe wykonanie robót i terminową realizację zadania;
* wszystkie osoby, które ze strony Wykonawcy jak i jego ewentualnych podwykonawców będą uczestniczyły w wykonywaniu robót i zadania (przez co rozumie się w szczególności zarówno osoby odpowiedzialne lub uczestniczące w wykonaniu robót jak i osoby roboty te nadzorujące) posiadać będą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
* sprzęt oraz urządzenia, z których będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy będą odpowiednie ze względu na charakter robót, a ich jakość nie będzie znacząco odbiegać od tych, z których korzystał przy wykonywaniu innych robót budowlanych tego rodzaju;
* kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób określonych w punkcie (2) powyżej będą odpowiednie ze względu na charakter i zakres robót;
* nie będzie brał udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach (robotach budowlanych, inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy;
* nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;
* nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień.

**Reprezentacja w terenie**

**§ 3**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
  2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający zaakceptuje taką zamianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie SIWZ.
  4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego – **……………………………………………**tel.………………..
  5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy – ……………………………. tel. ………………………………………………….

**Terminy**

**§ 4**

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) w zakresie terminu rozpoczęcia:

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu **………….2016r.**

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przejęciu placu budowy od Zamawiającego, **nie później niż do …………….2016r.**

b) w zakresie terminu zakończenia - **15 listopada 2016r.**

# Materiały

**§ 5**

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny spełniać wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczone przez Wykonawcę materiały nie odpowiadają powyższy wymogom lub ich jakość nie odpowiada potrzebom wynikającym z charakteru albo specyfiki robót objętych zadaniem, winien on niezwłocznie zgłosić ten fakt Wykonawcy, który ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do stanowiska Zamawiającego w tym zakresie.

**Prawa i obowiązki stron umowy**

**§ 6**

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;

3) dokonanie odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

2.W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest:

1) wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po przekazaniu placu budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierać scalone elementy robót opisane w przedmiarze robót wraz z ich wartościami i być zatwierdzony przez Zamawiającego,

2) dostarczyć Zamawiającemu, po zakończeniu robót, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym odbiorem końcowym, dokumentacji odbiorowej zawierającej:

a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice) wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót),

b)protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych;

c)protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWiOR i wymogami norm dotyczących wykonanych nawierzchni;

d)atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wszystkich materiałów użytych do

wykonania przedmiotu umowy;

e)tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów;

**Wynagrodzenie**

**§ 7**

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczałtowe w kwocie *netto*: **…………… zł** (słownie: ……………………………………),

do której zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki, tj. …………………**zł**  (słownie: …………………………….), czyli **łącznie** ……………**zł** (słownie: ………………………………………………….) **brutto.**

2. W kwocie określonego w ustępie 1 wynagrodzenia uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności:

1. wartość robót wynikającą z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji

projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

1. koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe (koszty robót związanych np. z przygotowaniem

i uporządkowaniem placu budowy, wywozem gruzu i nieczystości, inwentaryzacją powykonawcza, obsługą geodezyjną i geologiczną, opracowaniem instrukcji eksploatacji, szkoleniem użytkownika itp).

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

**Płatności**

**§ 8**

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wartości przedmiotu umowy.

2. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. Wartość odebranych robót będzie określona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedmiotem odbioru częściowego będą zakończone elementy robót określone w harmonogramie. Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

3. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji, stwierdzający wykonanie zakresu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

9. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8. obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8., Zamawiający potrąci kwotę

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie; o przyczynie wstrzymania płatności Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§ 9**

1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. w wysokości **……………………………………………………………. zł** w formie……….................................................................
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
3. **70%** zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy,
4. **30%** zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości lub ustawowego okresu rękojmi za wady, przy czym bieg terminu do zwrotu tej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczyna się z końcem tego ze wskazanych okresów, który zakończy się później.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

# Gwarancja jakości i rękojmia za wady

**§ 10**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **…………. miesięcy** gwarancji jakości na wykonane roboty. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć wszystkie zaistniałe usterki lub wykryte wady. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 4 Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje ustawowy okres rękojmi za wady.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po upływie ich okresu jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego okresu.

3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości usterki lub wady Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni.

**Zmiana umowy**

**§ 11**

1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY

1) Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie terenu budowy;

b) przekazanie dokumentów budowy.

2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:

a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje;

d) przedłużenie procedury przetargowej;

e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);

f) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;

g) technologię wykonywania robót;

h) zmiany stanu prawnego;

i) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

j) niesprzyjające warunki atmosferyczne;

k) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót;

l) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej;

m) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3)Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

1) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

b) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

c) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

**§ 12**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
2. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia względem terminów określonych w § 4 ustęp 1 lit. a) tiret drugie oraz § 4 ustęp 1 lit. b) umowy,
3. opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu usunięcia wad,
4. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
5. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
6. nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 200,00 zł
7. nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 zł,
8. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł.
9. W przypadku utraty lub obniżenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowania zadania objętego niniejszą umową, o którym mowa w § 1 ustęp 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania lub równej wartości zmniejszenia dofinansowania, o ile utrata lub obniżenie dofinansowania wynikać będzie z zawinionego zaniechania lub z zawinionego działania Wykonawcy, w szczególności skutkujących brakiem zachowania terminu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 lit. b) umowy.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
11. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania na zadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

**§ 13**

**Umowne prawo odstąpienia**

1. W przypadku stwierdzenia, że wykazane w załączniku do oferty osoby nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenie od wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust.1 umowy.
2. Poza wypadkami odstąpienia wynikającymi z innych postanowień niniejszej Umowy lub z właściwych przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również wówczas, gdy:
3. Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót budowlanych w terminie 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację podmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego oraz nie wykona swojego zobowiązania wobec podwykonawców określonych w § 14 umowy.
6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W wypadku odstąpienia od umowy:
8. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionymi na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
9. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyny, za które Wykonawca nie odpowiada,
10. Wykonawca sporządzi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 5 litera b) (powyżej), przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
12. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiającego może od umowy odstąpić, powierzyć dalsze wykonanie podmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
13. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza prawa do dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
14. Z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy, w przypadkach przewidzianych w Umowie, strony mogą skorzystać w terminie 30 dni, od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie od Umowy.

**§ 14**

**Umowy o podwykonawstwo**

* + - 1. Stosownie do art. 6471 Kodeksu cywilnego Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście i zakres robót, które Wykonawca wykonywał będzie za pomocą podwykonawców. Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om:
  1. robota budowlana polegająca na ………………./ dostawa ………………./ usługa polegająca na ……………………………………………………………., którą wykona …………………………………… (podać nazwę podwykonawcy i o ile został podany adres podwykonawcy);
  2. ……………………………………………………………….\* lub:

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.\*

\* *niepotrzebne skreślić*

* + - 1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz do zawarcia umowy podwykonawczej, przedmiotem której są roboty budowlane, z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego.
      2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz elektronicznej).
      3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy projekt umowy o podwykonawstwo, której ma być stroną lub projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz elektronicznej) wraz z pisemną zgodą Wykonawcy na jej zawarcie. Zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy musi zostać wyrażona również w ten sposób, że na każdej stronie projektu umowy lub projektu jej zmiany, osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy winny złożyć adnotację o treści *„zgoda na zawarcie umowy”* oraz swoje podpisy.
      4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektów umów o podwykonawstwo lub ich zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zgłasza pisemne zastrzeżenia, gdy dokumenty te nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ lub gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub odpowiednio dalszego podwykonawcę zleconych robót budowlanych. Zgłoszenie zastrzeżeń jest jednoznaczne z brakiem akceptacji projektów umów lub projektów ich zmian.
      5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.
      6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej przez siebie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.
      7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw, gdy dokumenty te nie spełniają wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę zleconych robót budowlanych.
      8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.
      9. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 1 ustawy w przypadku:

1. zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego,
2. zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3. nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego w przewidzianym terminie.
4. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na którą wyraził zgodę, odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
5. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalność zmiany podlega ocenie Zamawiającego. Postanowienia ust. 2 do 11 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz wszystkich podwykonawców, w tym nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną, o której mowa w art. 647 § 5 K.c.

# Ubezpieczenie

**§ 15**

1. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać

ubezpieczenie od zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

obejmującym:

a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

b) szkody w sprzęcie;

c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń,

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

d) szkody osób trzecich.

2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu polisy i umowy ubezpieczenia na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

**Postanowienia końcowe**

**§ 16**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak również jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się

rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji.

W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu we wskazany wyżej sposób rozstrzygnie go Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 17**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**